WZÓR · wersja 4 z 20.10.2026 · przed wysłaniem usuń tę ramkę Żółte: wpisz. Zielone: zostaw właściwą opcję, a w „Co obejmuje zamówienie” tylko listę wybranego wariantu. Potem Ctrl+A → zakreślacz → Brak i Plik → Pobierz → PDF.

# Umowa o wykonanie strony internetowej nr {{NR_UMOWY}}

Wykonawca: Mateusz Przetocki, {{ADRES_WYKONAWCY}}, e-mail: {{EMAIL_KONTAKT}} (działalność nierejestrowana).

Zamawiający: {{ZAMAWIAJACY}}, {{ADRES_ZAMAWIAJACEGO}}, NIP {{NIP}}, e-mail: {{EMAIL_ZAMAWIAJACEGO}}.

| Strona | {{DOMENA}} |
| --- | --- |
| Wariant | 1 Wizytówka / 2 Wizytówka, która umawia / 3 Pełny start; dodatki: {{DODATKI}} (szczegóły niżej) |
| Cena | {{CENA}} zł, faktura bez VAT |
| Zadatek 40% | {{ZADATEK}} zł w ciągu 3 dni od podpisania, na konto {{NR_KONTA}} |
| Reszta | {{RESZTA}} zł po akceptacji gotowej strony, przed publikacją |
| Terminy | szkic w ciągu 5 dni roboczych od zadatku i materiałów; publikacja do {{PUBLIKACJA}}, jeśli materiały dotrą do {{MATERIALY_DO}} |
| W cenie | 2 rundy poprawek, instrukcja z nagraniem, 30 dni wsparcia po publikacji |

## Co obejmuje zamówienie

[zostaw przy wariancie 1 Wizytówka]

- strona jednostronicowa do 6 sekcji, dopasowana do komputera i telefonu;

- teksty napisane na podstawie ankiety;

- formularz kontaktowy: każde zapytanie trafia na e-mail Zamawiającego i do arkusza Google na jego koncie, a klient dostaje potwierdzenie;

- podstawy SEO: tytuły i opisy, mapa strony, zgłoszenie Strony do Google;

- polityka prywatności i informacje formalne (wzór do sprawdzenia przez Zamawiającego, pkt 4);

- podłączenie domeny, publikacja, instrukcja z nagraniem, 30 dni wsparcia i raport po 30 dniach.

[zostaw przy wariancie 2 Wizytówka, która umawia]

- strona jednostronicowa do 6 sekcji, dopasowana do komputera i telefonu;

- teksty napisane na podstawie ankiety, z odpowiedziami na najczęstsze pytania klientów i miejscem na opinie;

- formularz wstępnych pytań i kalendarz konsultacji: klient sam wybiera termin i dostaje potwierdzenie, a każde zgłoszenie trafia na e-mail Zamawiającego i do arkusza Google na jego koncie;

- Profil Firmy w Google z linkiem do umawiania, jeśli firma spełnia wytyczne Google;

- podstawy SEO: tytuły i opisy, mapa strony, zgłoszenie Strony do Google;

- polityka prywatności i informacje formalne (wzór do sprawdzenia przez Zamawiającego, pkt 4);

- podłączenie domeny, publikacja, instrukcja z nagraniem, 30 dni wsparcia i raport po 30 dniach.

[zostaw przy wariancie 3 Pełny start]

- strona jednostronicowa do 6 sekcji, dopasowana do komputera i telefonu;

- teksty napisane na podstawie ankiety, z odpowiedziami na najczęstsze pytania klientów i miejscem na opinie;

- formularz wstępnych pytań i kalendarz konsultacji: klient sam wybiera termin i dostaje potwierdzenie, a każde zgłoszenie trafia na e-mail Zamawiającego i do arkusza Google na jego koncie;

- Profil Firmy w Google z linkiem do umawiania, jeśli firma spełnia wytyczne Google;

- film powitalny do 60 sekund: scenariusz, nagranie i montaż;

- poradnik PDF dla klientów Zamawiającego, z treścią merytoryczną od Zamawiającego;

- system próśb o opinie: karta z kodem QR, wiadomość SMS i e-mail;

- podstawy SEO: tytuły i opisy, mapa strony, zgłoszenie Strony do Google;

- polityka prywatności i informacje formalne (wzór do sprawdzenia przez Zamawiającego, pkt 4);

- podłączenie domeny, publikacja, instrukcja z nagraniem, 30 dni wsparcia i raport po 30 dniach.

Poza ceną: opłaty za domenę i hosting płacone dostawcy (ok. 55–75 zł netto za pierwszy rok, potem ok. 320–370 zł netto rocznie), płatne wtyczki i zdjęcia (tylko za zgodą Zamawiającego) oraz prace spoza tej listy, wyceniane osobno (pkt 5).

## Co dostarcza Zamawiający (do {{MATERIALY_DO}})

- zdjęcie portretowe, a jeśli ma, także logo i inne zdjęcia;

- dane formalne: pełną nazwę, adres, NIP i informacje, których wymaga jego zawód (np. numer wpisu do rejestru);

- dostęp do domeny i hostingu przez osobne konto dla Wykonawcy albo ich zakup na swoją firmę według instrukcji Wykonawcy;

- przy wariantach 2 i 3: dostęp do konta Google firmy (kalendarz i Profil Firmy);

- przy wariancie 3: treść merytoryczną poradnika i ok. 30 minut na nagranie filmu według scenariusza Wykonawcy;

- ok. 20 minut na uwagi do szkicu.

## Zasady współpracy

- Przedmiot. Wykonawca wykona dla Zamawiającego stronę internetową opisaną wyżej (dalej: Strona), a Zamawiający ją odbierze i zapłaci cenę.

- Podpisanie i start. Zamawiający podpisuje umowę i odsyła ją e-mailem; wystarczy skan, zdjęcie albo podpis złożony na pliku PDF w telefonie. Umowa jest zawarta, gdy Wykonawca ją otrzyma, a Wykonawca potwierdza to e-mailem. Podpisując umowę, Zamawiający prosi o rozpoczęcie prac od razu, przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy (pkt 12). Prace ruszają po wpłacie zadatku.

- Konta i materiały. Domena, hosting, poczta i Profil Firmy w Google są na Zamawiającego, który płaci za nie bezpośrednio dostawcom. Wykonawca pracuje na osobnym koncie i nie prosi o hasła. Zamawiający przekazuje materiały wymienione wyżej i ma do nich prawa.

- Treści. Wykonawca pisze teksty na podstawie ankiety. Politykę prywatności i informacje formalne przygotowuje jako wzór, bez pomocy prawnej; przed publikacją Zamawiający sprawdza je pod kątem przepisów swojego zawodu i od akceptacji odpowiada za ich treść.

- Poprawki. W cenie są 2 rundy poprawek. Runda to jedna lista uwag w jednym e-mailu, wysłana w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania szkicu albo poprzedniej poprawki; Wykonawca poprawia w ciągu 3 dni roboczych. Rzeczy spoza zakresu (np. nowa podstrona, nowa funkcja, kolejna runda) Wykonawca wycenia e-mailem i robi po akceptacji Zamawiającego.

- Terminy. Jeśli zadatek, materiały albo uwagi się spóźnią, terminy przesuwają się o tyle samo dni. Gdy Wykonawca nie może pracować z powodu choroby albo innej nieprzewidzianej przeszkody, od razu o tym pisze; jeśli przeszkoda trwa ponad 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy i dostaje zwrot wpłat.

- Odbiór i publikacja. Zamawiający akceptuje gotową stronę e-mailem albo wskazuje, co nie działa lub nie zgadza się z zakresem. Jeśli nie odpowie w ciągu 5 dni roboczych od przypomnienia, strona jest odebrana. W ciągu 2 dni roboczych od wpłaty reszty Wykonawca publikuje Stronę i przekazuje instrukcję, nagranie, dostępy i kopię zapasową.

- Wsparcie. Przez 30 dni od publikacji Wykonawca bezpłatnie usuwa błędy i odpowiada na pytania o obsługę, w ciągu 2 dni roboczych. Nie odpowiada za zmiany wprowadzone przez inne osoby ani za awarie hostingu i usług zewnętrznych. Później drobne zmiany robi na zlecenie. Wykonawca nie obiecuje pozycji w Google ani liczby klientów.

- Prawa autorskie. Z chwilą zapłaty całej ceny Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego, tekstów i grafik Strony, bez ograniczeń w czasie i terytorialnych, na polach: utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do pamięci komputerów i do internetu, publiczne udostępnianie w internecie, użycie w reklamie Zamawiającego, zmiany i przeróbki; zgadza się też na wykonywanie praw zależnych. WordPress, motyw, wtyczki, czcionki i zdjęcia z banków zdjęć mają własne licencje, a z narzędzi, których Wykonawca używa w wielu projektach, Zamawiający może korzystać na Stronie przez 50 lat.

- Podpis na skanie a prawa autorskie. Przeniesienie praw autorskich wymaga podpisów na oryginale albo podpisów kwalifikowanych (art. 53 ustawy o prawie autorskim). Dopóki ich nie ma, Zamawiający ma od zapłaty całej ceny licencję na tych samych polach na 50 lat, a Wykonawca nie udzieli nikomu innemu licencji na projekt i teksty Strony. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca podpisze oryginał.

- Portfolio. Wykonawca może pokazać Stronę w swoim portfolio i dodać w stopce mały link do swojej strony. Zamawiający może się na to nie zgodzić albo poprosić o usunięcie e-mailem; Wykonawca usuwa je w ciągu 14 dni.

- Odstąpienie w 14 dni. Zamawiający, który jest konsumentem albo prowadzi jednoosobową firmę, a umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego (art. 38a ustawy o prawach konsumenta), może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Informacja i formularz są na ostatniej stronie. Ponieważ prosi o start od razu, płaci wtedy za wykonaną część (pkt 13), a resztę wpłat dostaje z powrotem w ciągu 14 dni. Po wykonaniu całej usługi prawo odstąpienia wygasa.

- Rezygnacja i opóźnienia. Wykonana część to: plan i teksty 30% ceny, szkic 60%, wersja po poprawkach 90%. Po 14 dniach Zamawiający może zrezygnować w każdej chwili, płacąc za wykonaną część, nie mniej niż zadatek. Jeśli Zamawiający mimo przypomnienia nie przekazuje materiałów, uwag albo płatności, Wykonawca może wyznaczyć mu e-mailem 14 dni, a potem odstąpić od umowy i zachować zadatek. Jeśli Wykonawca z własnej winy spóźni się z publikacją o ponad 14 dni, Zamawiający może wyznaczyć mu 7 dni, a potem odstąpić od umowy i żądać zwrotu podwójnego zadatku.

- Dane osobowe. Administratorem danych osób, które kontaktują się z Zamawiającym przez Stronę, jest Zamawiający. Na czas prac i wsparcia powierza Wykonawcy przetwarzanie tych danych (art. 28 RODO): danych kontaktowych, terminów wizyt i odpowiedzi z formularzy, wyłącznie w celu wykonania umowy. Wykonawca przetwarza je tylko na polecenie Zamawiającego (ta umowa i jego e-maile), zachowuje w tajemnicy, chroni zgodnie z art. 32 RODO (osobne konto, silne hasło, bez kopii na swoich urządzeniach), nie przekazuje ich innym podmiotom, pomaga Zamawiającemu w obowiązkach wobec osób, których dane dotyczą, i w obowiązkach z art. 32–36 RODO, zgłasza naruszenie w ciągu 24 godzin, po zakończeniu wsparcia usuwa swoje konto i dane oraz udostępnia informacje potrzebne do sprawdzenia tych obowiązków.

- Pozostałe. Ustalenia i zmiany umowy strony przesyłają e-mailem. Wykonawca korzysta ze zwolnienia z VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT) i wysyła faktury e-mailem. Wobec firm innych niż te z pkt 12 odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do ceny, z wyjątkiem szkody wyrządzonej umyślnie. Umowa nie ogranicza praw konsumentów i osób z pkt 12. W innych sprawach stosuje się Kodeks cywilny (umowa o dzieło) i ustawę o prawie autorskim; spory rozstrzyga sąd właściwy według przepisów ogólnych.

Podpisując, Zamawiający przyjmuje umowę i prosi o rozpoczęcie prac od razu.

| …………………………………………… Wykonawca (data i podpis) | …………………………………………… Zamawiający (data i podpis) |
| --- | --- |

# Informacja o prawie odstąpienia od umowy

dla konsumentów i jednoosobowych firm (pkt 12 umowy nr {{NR_UMOWY}})

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy przed upływem terminu wysłać jednoznaczne oświadczenie, na przykład e-mail na adres {{EMAIL_KONTAKT}} albo list na adres: Mateusz Przetocki, {{ADRES_WYKONAWCY}}. Można skorzystać z formularza poniżej, ale nie jest to obowiązkowe.

Po odstąpieniu zwracam wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, tym samym sposobem, jakim zostały wpłacone, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inny; nie poniosą Państwo z tego tytułu żadnych opłat. Ponieważ zażądali Państwo rozpoczęcia prac przed upływem terminu do odstąpienia, zapłacą Państwo kwotę proporcjonalną do prac wykonanych do chwili odstąpienia (pkt 13 umowy); potrącam ją ze zwrotu.

Prawo odstąpienia wygasa, gdy wykonam usługę w pełni, ponieważ przed rozpoczęciem prac przyjęli Państwo do wiadomości, że wtedy je utracą.

## Formularz odstąpienia od umowy

(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Mateusz Przetocki, {{ADRES_WYKONAWCY}}, e-mail: {{EMAIL_KONTAKT}}

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o wykonanie strony internetowej nr {{NR_UMOWY}}.

Data zawarcia umowy: ……………………………………

Imię i nazwisko: ……………………………………

Adres: ……………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………………

Data: ……………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.